安徽工程大学第一田径场北边篮球场改造

设计招标文件

根据体育学院要求，现对安徽工程大学第一田径场北边篮球场改造工程进行设计招标。

一、招标主要内容：

拟对第一田径场北侧篮球场进行整体改造设计，工程总造价约150万元，设计预算6.75万元，球场总面积约4000m2，本项目为设计总承包，即涉及项目建设范围内所有设计内容（含实地踏勘及测量尺寸、球场基层面层等做法、排水等室外附属），最终实现项目满足业主的要求并能正常使用为准。

二、投标人的资格条件及要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有以下资质之一：

1）建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上工程设计资质 ；

2）工程设计综合资质。

3、截止开标之日起三年内曾被政府管理部门处罚或被招标人列为黑名单，或与招标人有正在仲裁问题的单位不得参与本次招标。如隐瞒真相而中标，招标人有权取消其中标资格，所产生的一切损失由投标人承担。

4、本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并将所挂靠企业列入不良记录名单。

三、投标报价

1、本项目预算价为6.75万元。

2、本项目采用费率报价，费率低者中标，且费率不得高于4.5%，最终设计费用以工程招标控制价乘以中标费率为设计费。例如：工程招标控制价为140万元，中标费率为4%，则最终设计费为：140*4%=5.6万元。

3、投标前投标人必须仔细研究招标文件，并自行踏勘现场，如有异议，必须在开标前规定时间内以书面形式提出，招标方给予书面答复；投标单位投标前未提出异议，均视为投标单位响应招标文件要求。

4、报价中应包含设计费、设计人员差旅费、专家论证费、图纸打印等费用。

五、成果文件及工期

1、按照国家现行标准、规范进行设计。

2、纸质施工图8份，同步提交所有图纸CAD电子版，包含球场平面图，细部节点大样图等。

3、需在中标通知书发放之日起7天内提交满足也筑要求的成果文件，提前不奖，每推迟一天罚500元。

六、付款方式

工程竣工验收合格后，招标人一次性付清设计费。

七、其它

1、设计人应按国家及地方现行技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求及管理规定，进行工程勘察设计，按合同规定的进度、内容、数量和形式等要求提交质量合格的设计等成果资料，并对提交的成果资料负责。

2、设计人需委派一名项目负责人全权负责该项目对接，直至该工程竣工验收合格，期间设计人需服从招标人工作安排，不得无故推诿缺席，否则招标人将按1000元/次给予违约处罚。另设计人未经招标人同意擅自更换项目负责人，招标人将给予5000元/次违约处罚。

3、因疫情影响，所有进校施工人员必须服从学校防疫规定，包括但不限于测体温、登记、扫码及核酸检测等。另校内对外来车辆统一进行收费管理，请投标单位报价时统筹考虑。

4、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权归安徽工程大学后勤保障处。

安徽工程大学后勤保障处

2022年2月23日