纺织学院墙面出新改造工程招标说明书

根据纺织学院要求并经校领导同意，拟对D座走廊等位置进行出新。现对工程施工单位进行招标。

- 一、招标内容：

（1）D座1-5层走道出新（不含楼梯）；

（2）部分实验室局部区域墙面出新。

（3）清单范围的其他内容。

- 二、投标人的资格条件及要求：

1、本项目投标单位参加投标，须具备房屋建筑工程施工总承包三级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

- 三、投标报价

1、本项目控制价为99608.72元。

2、本工程招标为固定总价的报价方式，各投标单位应根据本工程的特点及芜湖市建筑市场的行情自行报单价及总价。

3、投标前投标人必须仔细研究招标文件，包括：工程量清单、答疑（如有）、招标文件等材料，如有异议，必须在开标前1日内以书面形式提出，招标方给予书面答复；投标单位投标前未提出异议、报价中出现的漏算少算等情形，均视为投标单位报价的技术策略，一律不予调整，因工程现场实际情况由建设方提出的变更及设计变更除外。政策性调价按照芜湖市相关规定执行。

4、投标人自行勘察现场，本项目不得变更，投标人因现场不清楚造成的误报视为投标策略，不得调整。如果中标后放弃中标资格，招标人有权将其从维修库中除名。

5、如果有效投标人不足三家，将采取二次报价方式确定中标人。

- 四、材料及质量验收

主要材料：灯具为欧普、飞利浦、佛山照明；乳胶漆为立邦五合一、多乐士、华润。

验收：按照国家现行标准、规范执行。

五、施工工期

从中标通知书发出之日起，总工期为10天，提前不奖，每推迟一天罚200元。本项目工期较紧，中标单位不得出现延误，否则招标人有权将其列为黑名单。

- 六、付款方式与工程质量缺陷责任期

1、工程竣工验收合格支付至中标价的80%。如是学校维修库中标单位，则审计后付至中标价的100%；如非维修库中的单位，则审计后付至中标价的95%，余款为质保金，质保期一年，到期无质量问题，无息返回。

2、如是维修库中单位中标，质保期内未履行维修义务的，招标人有权使用中标单位其他项目工程款进行维修。

- 七、其它

1、本工程水、电费由招标方提供。本项目工期较紧、工序复杂，中标人视为完全响应招标文件、图纸、工程量清单的要求，施工过程中除甲方要求外不做任何调整。

2、工程完工后2日内，施工方必须将全部建筑垃圾外运完毕，否则不予以验收。

3、施工方必须优先安排支付工人工资，不得有克扣工人工资的现象，如有影响建设方教学、科研秩序的现象发生，将按照建设方有关规定予以处理。

4、施工方在施工期间应无条件服从建设方治安工作的统一管理。保持校园内的环境卫生，运输材料过程中散落在路面上的建筑材料应当日清理，否则将按200元/天罚款。

5、本招标说明书、答疑均作为施工合同的附件，与施工合同具有同等效力。

6、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权归安徽工程大学后勤保障处。

维修管理科

2021年5月11日