**“润津花园”住宅小区13#楼非机动车位建设工程**

**招标说明书**

**一、工程概况及招标内容**：

安徽工程大学教职工宿舍“润津花园”住宅小区13#楼东侧拟建非机动车车位，并具体内容如下。

1、在13#楼东侧沿护坡建非机动车车位，长20米；

2、拆除路牙石，基础找平，素土夯实，100厚碎石垫层，铺设透水面包砖；

具体参见清单

**二、投标单位资质及要求**

润津花园13#楼非机动车位建设工程

**三、控制价及投标报价**

本项目控制价0.45万元。投标人报单价及总价，价格包含但不限于场地平整、回填、铺装、税费等。

**四、质量要求**

符合国家规范要求。

**五、验收**

1、按照国家现行标准、规程、规范执行。

2、工程质保期：一年(以项目通过竣工验收的日期作为开始日期)。

**六、施工工期**

本工程工期5天，自中标通知书发出之日开始计算。每延期一天罚款200元，提前不奖励。

**七、付款方式**

完成竣工验收后支付中标价的100%；

**八、其它**

1、投标人自行勘察现场，如对本工程招标文件、清单、现场管路等有异议，应在招标答疑期间以书面形式提出，否则视为对本次招标所有内容的认可。

2、水、电：不涉及电，水由中标单位与物业沟通交费使用。

 3、由于本工程在校园内施工，投标人应充分考虑校园内人流量大的特点，做好交通安全及疫情防控工作。报价时结合现场考虑相应的安全措施，如导致发生安全事故，乙方承担由此引发的一系列经济损失。

4、中标方必须优先安排支付工人工资，不得发生克扣工人工资的现象，如有影响招标方教学、科研秩序的现象发生，将按照招标方有关规定予以处理。

5、本招标说明书、图纸答疑均作为施工合同的附件，与施工合同具有同等效力。

6、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权由芜湖市徽科置业有限公司负责解释。

芜湖市徽科置业有限公司工程部

2020年12月22日

报价单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 24砖砌防护堤 | 42 m2 |  |  |
| 2 | 种植土回填 | 50m3 |  |  |
| 3 | 法国冬青 | 650棵 |  |  |
| 4 | 马尼拉草坪 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：具体种植、养护标准参照芜湖市市政园林绿化养植标准，税、费包含在子项报价中。

 投标人：

 2020年12月4日